專題規劃分析表格

1️⃣ 專題基本資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 專題名稱 | 我的互動式濾鏡 App (My Filter App) |
| 指導教授 | 林皇辰 |
| 團隊成員 | - 張彥彬 - 胡冠軒 - 陳俊偉 - 林永富 - 許永誠 - 林俊宇 |
| 專題領域 | □ 醫學影像 □ AI/機器學習 □ 資料分析 □ 軟體開發 □ 其他：影像處理、電腦視覺 |
| 預期完成時間 | 2026/06/03 |
| 核心目標 | 整合影像處理課程 Week1～8 技術，具備 Trackbar 即時控制與多濾鏡切換的互動式影像處理系統，使使用者能透過視覺化方式理解影像處理原理並提升學習效率 |

2️⃣ 未滿足需求分析 (Unmet Need Analysis)

2.1 問題探索

| 分析維度 | 具體內容 | 證據/資料來源 |
| --- | --- | --- |
| 目標用戶 | 影像處理課程學生、初學者、需快速理解影像技術者 | 課堂學習情境 |
| 問題描述 | 現有工具如 Adobe Photoshop 操作複雜，初學者難以理解影像處理背後原理，僅能套用效果 | 學習困難 |
| 問題頻率 | 每週Lab與作業皆需使用影像處理. | 高頻 |
| 問題影響 | 無法理解參數變化與影像結果關係，導致學習成效降低 | 學習效果差 |
| 現有解決方案 | OpenCV 範例、修圖App如 Snapseed | 市面工具 |
| 解決方案缺陷 | 缺乏即時互動、參數不可視化、偏重結果而非學習過程 | 教學性不足 |

2.2 需求驗證

| 驗證方法 | 執行計劃 | 預期成果 | 實際結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課堂整合 | 整合Week1~8技術 | 完整系統 | 可行 |
| 同學測試 | Trackbar操作 | 操作直覺 | 良好 |
| Demo測試 | 濾鏡切換 | 即時顯示. | 穩定 |
| 功能測試 | 各模組獨立運作 | 正常運作 | 成功 |

2.3 需求優先級評估

| 需求項目 | 重要性 (1-5) | 急迫性 (1-5) | 可行性 (1-5) | 總分 | 優先級排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trackbar互動控制 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 濾鏡切換系統 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 |
| 影像增強（對比/亮度） | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 |
| 雜訊處理 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 |
| 色彩處理 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 形態學處理 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |

備註：1分=最低，5分=最高

3️  SWOT 分析

3.1 內部因素

Strengths（優勢）

| 優勢項目 | 具體描述 | 如何運用 |
| --- | --- | --- |
| 課程整合完整 | 涵蓋Week1~8 | 展示學習成果 |
| 即時互動 | Trackbar控制 | 提升理解 |
| 視覺效果強 | 濾鏡變化明顯 | Demo展示 |
| 模組化設計 | 可擴充 | 延伸功能 |

Weaknesses（劣勢）

| 劣勢項目 | 具體描述 | 改善計劃 | 負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI簡單 | 介面美觀度不足 | 持續優化版面配置 | 全體 |
| 效能限制 | 即時處理耗資源 | 降解析度 | 全體 |

3.2 外部因素

Opportunities（機會）

| 機會項目 | 具體描述 |
| --- | --- |
| 教學應用 | 可作教材 |
| 行動化 | 發展App |
| AI整合 | 人臉濾鏡 |
| 展示競賽 | 可參賽 |

機會評估：本專題具有教學應用、功能擴充及技術整合等發展機會，未來可朝行動化與 AI 影像處理方向發展，並作為專題展示。

Threats（威脅）

| 威脅項目 | 具體描述 | 應對計劃 | 監控指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商業App競爭 | Instagram | 主打教學 | 使用者回饋、功能比較結果 |
| 技術難度 | FFT較難 | 簡化 | 功能完成率、程式錯誤數量 |
| 時間不足 | 專題期限 | 分工 | 里程碑達成率、進度完成程度 |

威脅防範措施：透過明確分工、定期檢查進度及優先完成核心功能，降低技術與時間風險；同時以教學導向作為系統特色，與商業軟體做出區隔，並依據使用者回饋持續改善系統功能與操作介面。

3.3 SWOT 策略矩陣

|  | Opportunities (機會) | Threats (威脅) |
| --- | --- | --- |
| Strengths (優勢) | 利用 Trackbar 發展影像處理教學工具 | 強化即時互動功能提升競爭力 |
| Weaknesses (劣勢) | 擴充更多濾鏡功能 | 簡化介面降低學習門檻 |

4️⃣ 競品分析 (Competitive Analysis)

4.1 競品識別

| 競品編號 | 競品名稱 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| A | Adobe Photoshop | 商業 |
| B | Snapseed | 商業 |
| C | 美圖秀秀 | 商業 |
| D | OpenCV | 教學 |

4.1.1 開發環境

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Windows 11 |
| 開發工具 | Eclipse IDE |
| 程式語言 | Java |
| GUI | Swing |
| 影像處理 | BufferedImage |
| 圖片讀取 | ImageIO |
| 版本控制 | GitHub |

4.2 功能比較矩陣

| 功能項目 | 重要性 | 我們的專題 | 競品A | 競品B | 競品C | 競品D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 即時控制 | ⭐⭐⭐ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 濾鏡切換 | ⭐⭐⭐ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ◐ |
| 教學用途 | ⭐⭐⭐ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

符號說明：✅ 完整支援 / ◐ 部分支援 / ❌ 不支援 /

4.3 多維度評比

| 評比維度 | 權重 | 我們的專題 | 競品A Photoshop | 競品B Snapseed | 競品C 美圖秀秀 | 競品D OpenCV Demo | 競品E Canva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術創新 | 20% | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 預警時效性 | 15% | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 準確度/效能 | 25% | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 |
| 可擴展性 | 15% | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 |
| 成本優勢 | 10% | 5/5 | 1/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 |
| 使用者體驗 | 15% | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 |
| 加權總分 | 100% | 4.6/5 | 4.1/5 | 3.7/5 | 3.7/5 | 3.8/5 | 3.0/5 |

評分標準：1分=很差 / 2分=不佳 / 3分=普通 / 4分=良好 / 5分=優秀

4.4 差異化分析

| 我們的專題 vs 競品 | 優勢（我們更好的地方） | 劣勢（競品更好的地方） | 差異化策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| vs Photoshop | 即時 Trackbar 互動學習 | 專業功能較少 | 主打教學用途 |
| vs Snapseed | 可理解影像處理原理 | 手機操作便利性較低 | 強調學習與實驗 |
| vs 美圖秀秀 | 可自訂參數與濾鏡 | 商業化功能不足 | 強化影像處理教育 |
| vs OpenCV Demo | 整合 Week1~8 系統 | 官方資源較完整 | 建立完整互動平台 |
| vs Canva | 技術性與可調性較高 | UI 美觀度較低 | 強調技術與原理 |

核心差異化結論：本專題以「互動式影像處理學習平台」為核心，強調即時參數控制、濾鏡切換與影像處理原理可視化，與商業修圖軟體相比，更適合作為教學與學習用途。

4.5 技術架構對比

| 技術層面 | 我們的專題 | 競品A | 競品B | 競品C | 競品 D | 競品E | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程式語言 | Java | 商業機密 | 商業機密 | 商業機密 | Python/C++ | Web |  |
| 框架/函式庫 | Swing、BufferedImage、ImageIO | Adobe Engine | 行動影像框架 | 商業框架 | OpenCV | Web Framework |  |
| 資料庫 | 本地影像 | 雲端 | 雲端 | 雲端 | 無 | 雲端 |  |
| 部署方式 | 本機端 | 桌面端 | 手機端 | 手機端 | 本機端 | 雲端 |  |
| AI/ML 模型 | 基礎影像處理 | AI 修圖 | AI 美化 | AI 美顏 | 無 | AI 設計 |  |
| 硬體需求 | 一般電腦 | 高 | 中 | 中 | 低 | 低 |  |
| 互動控制 | Trackbar即時調整 | 部分支援 | 支援 | 支援 | 部分支援 | 支援 |  |
| 圖片格式 | JPG、PNG | 多格式 | 多格式 | 多格式 | 多格式 | 多格式 |  |
| 開發工具 | Eclipse IDE | 專用平台 | 行動平台 | 行動平台 | VS Code | Web平台 |  |
| 版本控制 | GitHub | 內部系統 | 內部系統 | 內部系統 | Git | 雲端同步 |  |

本專題採用 Java 作為主要開發語言，並利用 Swing 建立圖形化操作介面（GUI），搭配 BufferedImage 進行影像處理，以及 ImageIO 實作圖片讀取與儲存功能。系統採本機端部署方式，使用者可直接於電腦執行程式，透過 Trackbar 即時調整亮度與對比度，並套用灰階、模糊與邊緣偵測等影像處理效果。相較於商業修圖軟體，本系統更著重於影像處理原理的學習與教學用途。

4.6 市場定位圖

定位說明：

本專題以影像處理學習為主要目標，提供簡單易用的互動式濾鏡系統。使用者可透過 Trackbar 即時調整參數，觀察影像變化效果，提升對影像處理技術的理解。相較於商業修圖軟體，本系統更重視教學與學習用途。

4.7 系統架構設計

圖4-7 My Filter App 系統架構圖

本系統採模組化架構設計，包含影像讀取模組、濾鏡處理模組、Trackbar互動控制模組、影像顯示模組與圖片儲存模組，各模組透過資料流串接，提供即時影像處理功能。

4.8 系統流程設計

圖4-8 My Filter App UML活動圖

本活動圖描述使用者自開啟圖片、選擇濾鏡、調整參數、即時預覽至儲存結果之完整流程，作為系統功能運作依據。

4.9 功能模組設計

圖4-9 My Filter App 功能模組圖

本系統主要包含影像讀取、濾鏡處理、Trackbar控制、影像顯示、圖片儲存與系統管理等模組，各模組獨立運作並可擴充功能。

5️ 專題執行規劃

5.1 核心價值主張 (Value Proposition)

本專題提供一套可即時操作的互動式影像處理平台，讓使用者能透過 Trackbar 即時調整影像參數並觀察濾鏡效果變化，以提升對影像處理技術與原理的理解。

5.2 目標與指標 (Goals & KPIs)

| 目標類別 | 具體目標 | 衡量指標 (KPI) | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技術目標 | 完成 Week1~8 技術整合 | 模組完成率 | 100% |
| 功能目標 | 建立濾鏡切換與 Trackbar 系統 | 功能完成率 | 100% |
| 效能目標 | 即時影像處理 | 延遲時間 | 小於1秒 |
| 競賽/發表 | 完成專題展示 | 展示系統 | 1套 |
| 用戶目標 | 提升學習理解度 | 滿意度 | 80%以上 |

5.3 里程碑規劃

| 階段 | 里程碑 | 主要任務 | 負責人 | 預計完成日期 | 完成狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 需求與設計 | 系統規劃 | 分析 Week1~8 技術 | 全體 | 2026/05/20 | ✅ |
| Phase 2 技術驗證 | 基礎模組完成 | 完成讀圖與濾鏡功能 | 全體 | 2026/05/23 | ✅ |
| Phase 3 核心開發 | 濾鏡整合 | 完成互動系統 | 全體 | 2026/05/28 | ✅ |
| Phase 4 測試優化 | 系統測試 | 修正錯誤與效能優化 | 全體 | 2026/06/01 | ✅ |
| Phase 5 成果展示 | Demo 展示 | 製作簡報與展示 | 全體 | 2026/06/03 | ✅ |

5.4 資源需求

| 資源類型 | 需求項目 | 數量/規格 | 預算 | 取得方式 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬體設備 | 一般電腦 | i5以上 | 0 | 自備 | 完成 |
| 軟體工具 | Java Swing BufferedImage ImageIO Eclipse IDE GitHub | 最新版 | 0 | 免費下載 | 完成 |
| 資料集 | 測試影像 | 多張圖片 | 0 | 網路素材 | 完成 |
| 人力資源 | 組員 | 組員 6 人 | 0 | 分組 | 完成 |
| 其他 | GitHub | 雲端儲存 | 0 | 免費平台 | 完成 |

總預算：0

5.5 風險管理

| 風險項目 | 發生機率 | 影響程度 | 風險等級 | 預防措施 | 應變計劃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程式錯誤 | 中 | 中 | 🟡 中風險 | 定期測試 | 除錯 |
| 效能不足 | 中 | 高 | 🔴 高風險 | 優化程式 | 簡化功能 |
| 時間不足 | 中 | 高 | 🔴 高風險 | 分工合作 | 調整進度 |
| 技術困難 | 中 | 中 | 🟡 中風險 | 查閱資料 | 簡化設計 |
| 系統不穩定 | 低 | 中 | 🟢 低風險 | 備份程式 | 重新部署 |

風險等級：🟢 低風險 / 🟡 中風險 / 🔴 高風險

5.6 成果呈現規劃

| 成果類型 | 具體內容 | 提交期限 | 負責人 | 完成狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專題報告 | 書面報告 | 2026/06/20 | 全體 | ✅ |
| 程式碼 | 程式專案 | 2026/06/15 | 全體 | ✅ |
| 展示影片 | 操作展示影片 | 2026/06/18 | 全體 | ✅ |
| 簡報PPT | 口頭報告簡報 | 2026/06/18 | 全體 | ✅ |
| 其他 |  |  | 全體 | ☐ |

6️ 定期檢討與更新

檢討記錄

| 檢討日期 | 進度摘要 | 遇到的問題 | 調整決策 | 下次檢討日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026/05/28 | 完成需求分析 | 功能規劃不完整 | 增加 Trackbar 模組 | 2026/05/29 |
| 2026/05/25 | 完成濾鏡功能 | 圖片格式問題 | 改採 JPG/PNG | 2026/06/01 |
| 2026/06/04 | 完成系統整合 | UI較簡單 | 新增復原按鈕 | 2026/06/01 |

6.1 系統畫面展示

- 主畫面 :

- 載入圖片 :

- 灰階效果 :

- 模糊效果 :

- 邊緣偵測 :

- 亮度調整 :

- 對比調整 :

- 復原功能:

6.2  GitHub 版本管理

圖 6-2 GitHub 專案儲存庫

使用 GitHub 作為版本控制平台，用於程式碼管理、檔案備份與團隊協作。所有程式碼、系統架構圖、活動圖及成果圖片皆集中儲存在 GitHub Repository 中，以利後續維護與版本追蹤。

圖 6-3 專案檔案結構

專案採模組化管理方式，docs 資料夾存放系統設計圖，images 存放測試圖片與執行結果，report 存放專題文件，src 存放 Java 原始程式碼。

圖 6-4 程式原始碼管理

GitHub 提供程式碼版本管理功能，可記錄每次修改內容，方便除錯與後續功能擴充

7  結論與未來展望

本專題成功開發 My Filter App 互動式影像處理系統，使用 Java Swing 建立圖形化介面，並整合灰階、模糊、邊緣偵測、亮度調整、對比調整及復原功能。使用者可透過即時操作觀察影像變化，提高對影像處理原理的理解。

未來可加入：

- AI 濾鏡

- 人臉辨識

- 更多影像特效

Github: https://github.com/s0905425249-boop/-8-.git

📚 附錄：參考資源

推薦閱讀

- [ ] 《設計思考》(Design Thinking)

- [ ] 《商業模式圖》(Business Model Canvas)

- [ ] 相關領域 Top 期刊論文

有用工具

- SWOT 分析線上工具：Canva SWOT Analysis

- https://www.canva.com

- 競品追蹤工具：Google Trends

- https://trends.google.com

- 專案管理工具：Trello

- https://trello.com

相關連結

- 專題進度追蹤：GitHub Projects

- 程式碼儲存庫：GitHub Repository

- https://github.com/s0905425249-boop/-8-

- 資料集連結：https://unsplash.com

- https://pixabay.com

- 團隊協作空間：Google Drive

- LINE 群組

- Google Meet

版本：v1.2
最後更新：2026年6月04日
下次檢討：____年____月____日

💡 填寫提示

- 初次填寫：不用一次填完所有內容，可以分階段完成

- 動態更新：隨著專題推進，定期回來更新和修正

- 團隊協作：建議全體成員共同討論後填寫

- 證據導向：填寫時盡量附上數據、文獻或訪談證據

- 實事求是：誠實面對優勢與劣勢，才能做出正確決策

填寫狀態追蹤：

- [ √] 1. 專題基本資訊

- [√ ] 2. 未滿足需求分析

- [ √] 3. SWOT 分析

- [√ ] 4. 競品分析

- [√ ] 5. 專題執行規劃

- [√ ] 6. 定期檢討機制建立